Bloke ve Değerlendirme Aşamasındaki Kaynaklar — Analiz ve Yol Haritası

MHEWS · Veri Kaynakları Envanteri, Bölüm 6 ve 8'in detaylı analizi — hangi kaynağı nasıl tamamlayabiliriz, neye ihtiyaç var

Hazırlanma tarihi: 2026-07-20 · Kaynak: Veri_Kaynaklari_Envanteri.docx bölüm 6 ve 8'in canlı test bulgularına dayanır

# 1. Kod Yazıldı, Deploy Edildi — Ama Veri Üretmiyor (Bölüm 6)

Bu üç kaynağın hepsi için fetch modülü, Edge Function, veritabanı migration'ı ve cron zamanlaması tamamlandı ve canlıya deploy edildi. Ortak sorun: Supabase Edge Function'ların bellek sınırı (WORKER_RESOURCE_LIMIT).

| Kaynak | Engel | Yapılabilir mi? | Ne Gerekir |
| --- | --- | --- | --- |
| Meta/HDX Population | Ülke başına ~10-11GB ham raster dosyası — hem Edge Function'ın bellek bütçesine, hem bu makinenin diskine sığmıyor (canlı doğrulandı, Madagaskar için). | Şu an HAYIR (mevcut mimariyle) | Disk üzerinde akışlı (streaming) işleme yapabilecek gerçek bir sunucu/VM. Küçük bir düzeltme değil, mimari değişiklik gerektirir. |
| GHSL | WORKER_RESOURCE_LIMIT hatası. Denendi: turf kaldırıldı, tile-bazlı (küçük parça) indirmeye geçildi — hiçbiri çözmedi. | MUHTEMELEN EVET (farklı yaklaşımla) | Ya (a) geotiff.js yerine başka bir GeoTIFF kütüphanesi/yöntem, ya (b) Edge Function kaynak tier'ını büyütmek (Supabase planına bağlı), ya (c) Python/Docker servisine taşımak. |
| GDO SPI (GPCC) | Aynı WORKER_RESOURCE_LIMIT hatası. h3-js bağımlılığı kaldırıldı (bu fonksiyon zaten kullanmıyordu) — sorun devam etti. | MUHTEMELEN EVET (GHSL ile aynı çözümle) | GHSL ile AYNI kök sebep (muhtemelen geotiff.js'in kendi bellek ayak izi) — ayrı ayrı değil, tek bir ortak düzeltmeyle birlikte çözülebilir. |

Önemli gözlem: GHSL ve GDO SPI aynı hatayı, aynı koşullarda veriyor. Bunlar muhtemelen bağımsız iki problem değil — geotiff.js'in bu Edge Function ortamındaki temel bellek ayak izi. Birini çözmek muhtemelen ikisini birden çözer.

# 2. Değerlendirildi, Henüz Denenmedi (Bölüm 8)

Bu kaynaklar için henüz fetch kodu yazılmadı — sadece araştırma/uygunluk değerlendirmesi yapıldı.

| Kaynak | Durum | Yapılabilir mi? | Ne Gerekir |
| --- | --- | --- | --- |
| INFORM Index | Statik, UNDP tarafından yılda bir güncelleniyor. API yok. | OTOMATİK HAYIR | Kod işi değil — admin panelinden elle, yılda bir güncelleme süreci. Bir karar/süreç işi, geliştirme işi değil. |
| GDO Soil Moisture Anomaly + FAPAR | Veri sadece NetCDF4/HDF5 toplu arşiv olarak var (~260MB/yıl) — pipeline'ımız sadece GeoTIFF okuyor. | EVET, ayrı yatırımla | Python/GDAL servisi — mevcut docker-compose.yml'e üçüncü konteyner olarak eklenebilir (sıfırdan altyapı değil). Bkz. ayrı spec. |
| JRC GFM | GloFAS ile aynı işi yapıyor (sel verisi), kayıt/onay gerektiriyor. | GEREK YOK | Zaten GloFAS var — eklemek yinelenen iş olur. Kasıtlı olarak atlandı. |

# 3. Yol Haritası — Öncelik Sırasıyla

1) GHSL + GDO SPI ortak bloğu (Python gerektirmez) — Önce farklı bir GeoTIFF kütüphanesi/okuma yöntemi denenecek (küçük, hızlı bir test). Başarısız olursa Edge Function kaynak tier'ı büyütme seçeneği değerlendirilecek. İkisi de olmazsa bu iş de Python servisine (madde 2) taşınır.

2) Python/NetCDF servisi (ayrı spec, bekletiliyor) — GDO Soil Moisture + FAPAR, ve gerekirse GHSL/GDO SPI/gelecekteki CHIRPS-SPI için ortak bir Python+GDAL konteyneri. Mevcut docker-compose.yml'e eklenecek üçüncü servis. Spec hazırlanıp onay bekletilecek, şimdi implement edilmeyecek.

3) Meta/HDX Population — Şu an aktif bir plan yok — gerçek bir sunucu/disk-streaming altyapısı gerektiriyor, bu proje kapsamının ötesinde büyük bir mimari iş. Beklemede.

4) INFORM Index / JRC GFM — Kod işi değil — INFORM Index bir süreç/karar konusu, JRC GFM kasıtlı olarak atlanmış durumda.